АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 апреля 2012 года			                        		                  № 17

с. Любомировка

┌ Об утверждении долгосрочной целевой ┐

Программы «Развитие жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Развитие жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (прилагается)

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                             Ю. Г. Редько

Приложение № 1

к Постановлению Главы Любомировского сельского поселения

от 16.04.2012 № 17

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- " Развитие жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения на 2011 – 2015 годы "

- ПАСПОРТ

- долгосрочной целевой программы Любомировского сельского  поселения

- Таврического района  Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

| Наименование | Долгосрочная целевая программа Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения на 2011 – 2015 годы " (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Распоряжение Главы Администрации Любомировского сельского поселения от 30.12.2011г № 65 «О разработке долгосрочной целевой программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области "Жилище (2011 – 2015 годы)" |
| Заказчик | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Исполнитель-координатор | Администрация Любомировского сельского поселения |
| Исполнители | Администрация Любомировского сельского поселения |
| Основные целевые индикаторы | - годовой объем ввода жилья в эксплуатацию; - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Любомировского сельского поселения, введенная в эксплуатацию за год; - количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством; - годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками; - количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов; - количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья; - уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры; - количество квартир, переведенных на отопление природным газом; |
| Сроки и этапы реализации | 2011 – 2015 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Перечень подпрограмм | - "Развитие индивидуального жилищного строительства"; - "Обеспечение жильем молодых семей"; - "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов"; - "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства"; - "Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"; - "Развитие жилищно-коммунального комплекса"; - "Развитие ипотечного жилищного кредитования" |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 1100 тыс. рублей, в том числе: - в 2011 году – 245 тыс. рублей; - в 2012 году – 230 тыс. рублей; - в 2013 году – 230 тыс. рублей; - в 2014 году – 190 тыс. рублей; - в 2015 году – 210 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы позволит: - обеспечить в 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 1,4 тыс. кв.м; - обеспечить к 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Любомировского сельского поселения не менее 0,5 кв.м; - оказать государственную поддержку за счет средств местного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов в 2011 – 2015 годах 18 семьям; - предоставить государственную поддержку в 2011 – 2015 годах 16 молодым семьям на строительство или приобретение жилья; - снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры с 2009 года по 2015 год на 2,3 процента; - обеспечить прирост количества квартир, переведенных на отопление природном газом, не менее, чем на 8 единиц в год; - увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, в том числе холодной воды на 3.0 процента. |

- 1. Сущность решаемых Программой проблем

Решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов  политики в Любомировском сельском поселении Таврического района Омской области.

Программа разработана с учетом основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18, Концепция социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области до 2020г.

В настоящее время более 23 семей приняты органами местного самоуправления Любомировского сельского поселения  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

По состоянию на 1 января 2008 года на территории Любомировского сельского поселения имеется 290  кв.м ветхого жилья непригодного для проживания. В связи с этим проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем уровень износа снижен до 49,6 процентов. Нестабильно финансово-экономическое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса, остается высоким объем кредиторской и дебиторской задолженности.

Территориальное планирование развития Любомировского сельского поселения осуществляется на основе документов территориального планирования соответствующих муниципальных образований. Отсутствие градостроительной документации становится препятствием для реализации программ социально-экономического развития, привлечения инвестиций в экономику поселения.

В данный момент процесс подготовки документов территориального планирования в поселении сдерживается отсутствием планово-картографических материалов.

Стратегическими направлениями реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на период 2009 – 2012 годы, определенными Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 24 декабря 2008 года, являются:

- развитие массового жилищного строительства;

- государственная поддержка спроса на рынке жилья;

- повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода долгосрочного характера.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- ухудшение экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;

- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий Программы;

- инфляция.

- 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Любомировского сельского поселения. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации Программы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Таврического района  комфортным жильем по доступным ценам;

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

- создание условий для  развития ипотечного жилищного кредитования и повышения доступности ипотечных жилищных кредитов;

- повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе посредством финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений  на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий Любомировского сельского поселения поселения, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса района.

- 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы разработаны на основе анализа ситуации, сложившейся в жилищной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675, а также иных федеральных нормативных правовых актов.

Привлечение средств из областного бюджета предполагается на долевой основе в соответствии с законодательством. Внебюджетные средства планируется привлекать в рамках развития частно-государственного партнерства с инвесторами по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с законодательством.

5. Объемы финансирования Программы

Объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы за счет средств местного бюджета составит 1100,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2011 году  –   245,0 тыс. рублей;

- в 2012 году  –   230,0 тыс. рублей;

- в 2013 году  –   230,0 тыс. рублей;

- в 2014 году  –   190,0 тыс. рублей;

- в 2015 году  –   210,0 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить в 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию  1,4 тыс. кв.м;

- оказать государственную поддержку за счет средств местного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов в 2010 – 2015 годах 18 семьям;

- предоставить государственную поддержку в 2011 – 2015 годах 8 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

- переселить из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2015 годах 8  семей;

- обеспечить прирост количества квартир, переведенных на отопление природном газом,  не менее чем на 8 единиц в год;

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета к 2015 году, в том числе холодной воды до 3,0 процентов

- 7. Перечень мероприятий  Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации, годы | Исполнители | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Развитие индивидуального жилищного строительства | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 200.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 100.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 150.0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 4 | Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 120.0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
| 5 | Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 300.0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Развитие жилищно-коммунального комплекса | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 230.0 | 100 | 55,0 | 55,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 1100.0 | 245.0 | 230.0 | 230.0 | 190.0 | 210.0 |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки

- эффективности Программы

Для ежегодной оценки результативности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.

Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период.

2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического муниципального района, введенная в эксплуатацию.

Значение целевого индикатора определяется в кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

3. Количество граждан реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством

4. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками.

Значение целевого индикатора определяется в тыс. кв.м по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за соответствующий период.

5. Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов за отчетный год.

6. Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья в соответствующем году, с начала реализации Программы.

7. Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации в тыс. кв. м. как суммарная площадь аварийного жилищного фонда, ликвидированного в соответствующем году с начала реализации Программы.

8. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как общее количество семей переселенных в рамках Программы из аварийного жилищного фонда.

9. Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации в тыс. кв.м общей площади жилых домов, отремонтированных в соответствующем году с начала реализации Программы.

10. Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших государственную поддержку в рамках Программы.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как общее количество проектов, которым оказывалась государственная поддержка в рамках Программы за период ее реализации.

11. Наличие схем территориального планирования Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Значение целевого индикатора определяется по данным отдела архитектуры как наличие утвержденной схемы территориального планирования для каждого муниципального района Омской области.

12. Уровень обеспеченности Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области утвержденным генеральным планом.

Значение целевого индикатора определяется по данным отдела архитектуры в процентах как отношение количества утвержденных генеральных планов к количеству поселений в Омской области.

13. Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

- У = 100 % – Бо/Бн х 100 %,

где:

У – уровень износа;

Бо – остаточная балансовая стоимость объектов инженерной инфраструктуры в отчетном году;

Бн – начальная балансовая стоимость объектов инженерной инфраструктуры.

14. Количество квартир, переведенных на отопление природным газом.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как количество квартир, переведенных на природный газ за отчетный год.

15. Доля отпуска ресурсов по показателям приборов учета, в том числе: холодной воды, горячей воды, газа, электрической энергии, тепловой энергии.

Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области в процентах как отношение объема отпуска холодной воды (горячей воды, газа, электрической энергии, тепловой энергии), счет за который выставлен по показаниям приборов учета, к объему отпуска  холодной воды (горячей воды, газа, электрической энергии, тепловой энергии).

16. Количество ипотечных жилищных кредитов (займов), предоставленных гражданам.

Значение целевого индикатора определяется по данным Центрального банка Российской Федерации как количество ипотечных жилищных кредитов (займов), предоставленных гражданам.

17. Количество семей, получивших социальную поддержку в форме компенсации расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении) второго ребенка или последующих детей.

Значение целевого индикатора определяется по данным комитета по делам строительства архитектуры и газификации как количество семей, получивших соответствующую социальную поддержку.

18. Количество семей, получивших государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании.

Значение целевого индикатора определяется по данным государственного учреждения Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области" как количество семей, получивших государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании.

Значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении   № 2 к Программе.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

| Э = | I 1ф | + … + | I 4ф | х 100 % + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I 1н |  | I 4н |  | Э1 + … + Э7 | , |
|  | N |  |  |  | Nп |  |

где:

Э – эффективность реализации Программы, (процентов);

I 1-4ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

I 1-4н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 2 к Программе;

N – количество целевых индикаторов Программы;

Э1-7 – эффективность реализации отдельных подпрограмм;

Nп – количество подпрограмм.

При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.

Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.

- Подпрограмма

"Развитие индивидуального жилищного строительства"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

В 2010 году введено в эксплуатацию 604 кв. м индивидуальных жилых домов. Вместе с тем существует ряд сложностей для активного развития малоэтажной застройки. В их числе отсутствие коммунальной инфраструктуры, неразвитость транспортной сети, высокие цены на земельные участки и снижение платежеспособности населения.

На территории Любомировского сельского поселения Таврического района по состоянию на 1 января 2011 года  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 23 семей. Большая часть указанных семей может улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилья при условии получения государственной поддержки. В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также гражданам, признанным органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Для решения указанных выше проблем необходимо использование программно-целевого метода.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития индивидуального жилищного строительства, способствующего обеспечению населения Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области комфортным жильем.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуального жилья;

- обеспечение комплексности застройки площадок индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение снижения себестоимости строительства, в том числе за счет использования современных технологий малоэтажного строительства и местных строительных материалов.

Решение указанных задач позволит обеспечить поддержку и дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение   2011 – 2015 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма предусматривает совместное осуществление организационных и информационно-аналитических мероприятий, что предполагает направление финансовых ресурсов из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить привлечение средств федерального, областного бюджетов для государственной поддержки граждан в строительстве (реконструкции) или приобретении индивидуальных жилых домов.

Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных средств предполагается в соответствии с законодательством.

- 5. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств местного бюджета составит 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2011 году – 40 тыс. рублей;

- в 2012 году – 40 тыс. рублей;

- в 2013 году – 40 тыс. рублей;

- в 2014 году – 40 тыс. рублей;

- в 2015 году – 40 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- создать экономические и организационные условия для развития индивидуального жилищного строительства;

- оказать государственную поддержку за счет средств областного бюджета в строительстве  индивидуальных жилых домов в 2010 – 2015 годах 18 семьям;

- увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками к 2015 году до 1,4 тыс. кв.м;

- привлечь в развитие индивидуального жилищного строительства 1140,0 тыс. рублей за счет  внебюджетных источников.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуального жилья | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 200.0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 200.0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1  к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 5ф | + | I 6ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э1 = | I 5н |  | I 6н | х 100 %, |
|  | N |  |  |  |

где:

Э – эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

I 5,6ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 5,6н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 1 к Программе;

N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

- Подпрограмма

- "Обеспечение жильем молодых семей"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

В настоящее время для молодых семей жилищная проблема является первостепенной. На территории Любомировского сельского поселения состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий около 8 молодых семей. В связи с этим в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполным семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с критериями, установленными подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от      17 сентября 2001 года № 675.

Подпрограмма призвана укрепить систему государственной поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья. Ее реализация отвечает приоритетам социальной политики в регионе.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки молодым семьям.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам;

- предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилого помещения при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части расходов на приобретение или строительство жилого помещения;

- обеспечение привлечения дополнительных ресурсов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников, а также собственных средств молодых семей для строительства или приобретения жилья.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных  этапов  ее реализации не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Направление финансовых ресурсов на реализацию Программы будет осуществляться из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Подпрограмма предполагает осуществление организационных и информационно-аналитических мероприятий совместно с органами местного самоуправления Любомировского поселения, предусматривающих:

- обеспечение участия Любомировского сельского поселения в конкурсных отборах в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от     17 сентября  2001 года № 675, на выделение средств федерального бюджета;

- организацию учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование единой базы данных о молодых семьях.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить привлечение средств в соответствии с законодательством.

- 5. Объемы  финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств местного бюджета составит 100.0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2011 году – 20 тыс. рублей;

- в 2012 году – 20тыс. рублей;

- в 2013 году – 20 тыс. рублей;

- в 2014 году – 20 тыс. рублей;

- в 2015 году – 20 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2011 – 2015 годы жильем 8 молодых семей, а также будет способствовать:

- развитию и закреплению положительных демографических тенденций в Любомировском сельском поселении;

- укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе;

- развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1 к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

| Э2 = | I 7ф | Х 100%, |
| --- | --- | --- |
|  | I 7н |  |

где:

Э2 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 7ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 7н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 1 к Программе.

- Подпрограмма

- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

По состоянию на 1 января 2009 года на территории Любомировского сельского поселения  имеется 293 кв.м ветхого жилья. Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе актуальных задач для Любомировского сельского поселения.

Реконструкция и модернизация жилищного фонда, возведенного в 1960 – 1970 годах, обусловлены следующими факторами:

- проектно-конструкторские решения несущих и ограждающих конструкций жилых домов изначально имели существенные недоработки, что привело к частичной потере устойчивости зданий;

- объемно-планировочные решения жилых зданий, предусмотренные для посемейного расселения жильцов, устарели и не соответствуют современным требованиям строительных и санитарных норм;

- исчерпываются расчетные сроки эксплуатации жилых домов 
1960 – 1970 годов застройки, в связи с чем непринятие мер по усилению их устойчивости может привести к разрушению значительного объема жилищного фонда.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для сокращения объема жилищного фонда непригодного для проживания и приведения его в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда.

Решение указанной задачи позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, и обеспечить поддержку и дальнейшее развитие жилищного строительства в Любомировском сельском поселении.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Направление финансовых ресурсов на реализацию Программы будет осуществляться из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств предполагается в рамках Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Подпрограмма предполагает совместно с органами местного самоуправления Любомировского сельского поселения, осуществление организационных и информационно-аналитических мероприятий, предусматривающих:

- формирование и корректировку адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование регионального перечня домов первых массовых серий, подлежащих реконструкции и модернизации.

- 5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств местного бюджета составит 150.00 тыс. рублей. Средства местного  бюджета распределяются по годам следующим образом:

- 2011 год – 10,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 20,0 тыс. рублей;

- 2013 год – 80.0 тыс. рублей;

- 2014 год – 20,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 20,0 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 2011 – 2015 годов:

- провести капитальный ремонт жилых помещений общей площадью 293 кв.м.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоквартирных домов | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения. | 150,00 | 10 | 20 | 80 | 20 | 20 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 150,00 | 10 | 20 | 80 | 20 | 20 |  |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1  к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 8ф | + | I 9ф | + | I 10ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э3 = | I 8н |  | I 9н |  | I 10н | х 100 %, |
|  | N |  |  |  |  |  |

где:

Э3 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 8-10ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 8-10н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 1 к Программе;

N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

- Подпрограмма

"Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Основными проблемами в жилищной сфере остаются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, сложные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время большинство земельных участков, пригодных для жилищного строительства, уже использовано. В массовом порядке начинается комплексное освоение площадок жилищного строительства, на которых отсутствуют инженерные коммуникации либо имеется ограничение возможности использования действующих мощностей организаций коммунального комплекса.

Для решения указанных проблем и в целях стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры и увеличение роста объемов жилищного строительства.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья и развития индивидуального жилищного строительства.

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

- оказать государственную поддержку строительству коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных  этапов ее реализации не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Для реализации подпрограммы предусмотрено привлечение средств из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675,  постановлений Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой", от 1 марта 2008 года № 134 "Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации".

Внебюджетные средства планируется привлекать за счет собственных средств инвесторов.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета в размере 120 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2011 год – 20 тыс. рублей;

- 2012 год – 30 тыс. рублей;

- 2013 год – 20 тыс.  рублей;

- 2014 год – 20 тыс. рублей;

- 2015 год – 30 тыс.  рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить развитие жилищного строительства и ввод в эксплуатацию жилья в следующих объемах: в 2011 году –400. кв.м; в 2012 году – 420. кв.м; в 2013 году – 420 . кв.м;  в 2014 году – 430. кв.м; в 2015 году – 450. кв.м.

- стабилизировать ситуацию на рынке жилищного строительства.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Со финансирование строительства коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства <*> | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 120,00 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 120,00 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1 к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

| Э4 = | I 11ф | х 100 %, |
| --- | --- | --- |
|  | I 11н |  |

где:

Э4 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 11ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 11н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении № 1 к Программе.

- Подпрограмма

"Формирование документов территориального планирования  для обеспечения устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Отсутствие градостроительной документации становится препятствием для реализации программ социально-экономического развития, привлечения инвестиций в экономику региона и муниципальных образований. Процесс территориального планирования в Любомировском сельском поселении сдерживается отсутствием качественных планово-картографических материалов и недостатком средств в местных бюджетах. В связи с этим подпрограммой предусмотрены мероприятия по завершению создания  опорно-межевой сети, необходимой для подготовки планово-картографической основы для разработки градостроительной документации, а также по оказанию государственной поддержки органам местного самоуправления по подготовке документов территориального планирования – схемы территориального планирования и генерального плана Любомировского сельского поселения.

Реализация подпрограммы позволит органам местного самоуправления обеспечить исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 2. Цель и задачи подпрограммы

- Целью подпрограммы является обеспечение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части подготовки документов территориального планирования.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- создание опорно-межевой сети в Любомировском сельском поселении, в местной региональной системе координат (МСК-55) в целях последующей подготовки органами местного самоуправления топографо-геодезической основы для разработки документов территориального планирования;

-  - подготовка генерального плана сельского поселения.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных  этапов ее реализации не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма предполагает осуществление работ по подготовке документов территориального планирования Любомировского сельского поселения, органами местного самоуправления. Для указанных целей,  помимо средств местного бюджета, предполагается привлечение средств областного бюджета в соответствии с законодательством.

- 5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2011 году составит 300 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- завершение подготовки современной опорно-межевой сети  на территории Любомировского сельского поселения;

- плановое и рациональное управление развитием территории Любомировского сельского поселения на основе утвержденной градостроительной документации;

-.подготовку проектов планировки территорий для комплексного освоения и строительства объектов местного значения;

- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;

- - привлечение дополнительных ресурсов в целях комплексного жилищного строительства.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2011 – 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения | 2011 – 2015 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1  к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 12ф | + | I 13ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э5 = | I 12н |  | I 13н | х 100 %, |
|  | N |  |  |  |

где:

Э5 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 12,13ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 12,13н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 1 к Программе;

N – количество целевых индикаторов подпрограммы.

Подпрограмма

"Развитие жилищно-коммунального комплекса"

- 1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения – основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Любомировского сельского поселения.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе посредством реализации программ финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса, установления экономически обоснованных тарифов, содействия подготовке и реализации инвестиционных проектов;

- стимулирование развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2011 – 2015 годов. Выделение отдельных  этапов ее реализации не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Для реализации подпрограммы предусмотрено привлечение средств из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

- 5. Объемы финансирования подпрограммы

Реализация  мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также иных источников, привлеченных в установленном порядке.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 230,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 105,0 тыс. рублей, в 2012 году – 55,0 тыс. рублей, в 2013 году – 55,0 тыс. рублей, в 2014 году –   5,0 тыс. рублей, в  2015 году – 10,0 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2015 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2009 годом):

- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры с 49,6 процентов до 47,3 процентов;

- обеспечить прирост количества квартир, переведенных на отопление природным газом, не менее чем на 40 единиц в год;

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, в том числе холодной воды с 56,0 процентов до 60,0 процентов; тепловой энергии с 16,8 процентов до 20,0 процентов.

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий ЖКК и их ответственность за качество обслуживания потребителей.

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Таврического района Омской области и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды.

- 7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа ции, годы | Исполнители | Объем финансирования из средств местного бюджета мероприятий, тыс. рублей, в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 - 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Реконструкция в/сетей: с. Любомировка | 2011 – 2013 гг |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство внутрипоселковых газопроводов: |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Установка приборов учета на системы отопления и системы холодного водоснабжения многоэтажных многоквартирных жилых домов | 2011-2012г |  | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|  | ВСЕГО |  |  | 230 | 105 | 55 | 55 | 5 | 10 |

- 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения – в приложении № 1  к Программе.

Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 14ф | + | I 15ф | + | I 16н | + | I 17ф | + … + | I 21ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э6 = | I 14н |  | I 15н |  | I 16ф |  | I 17н |  | I 21н | х 100 %, |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где:

Э6 – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

I 14-21ф – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 14-21н – значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в приложении  № 1 к Программе;

N – количество целевых индикаторов подпрограммы.