АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2013 г.                                                                                       № 48

с. Любомировка___

Об утверждении порядка содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального Закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьями 13, 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (прилагается)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любомировского

сельского поселения                                                            В.А. Бондаренко

Приложение  к

Постановлению Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального

района Омской области

от 12.07.2013 № 48

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

I. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2.	Для целей настоящего Порядка понятия «автомобильная дорога», «дорожная деятельность», «содержание автомобильных дорог», «ремонт автомобильных дорог», «элементы обустройства автомобильных дорог», «искусственные дорожные сооружения» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.Целями содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее - автомобильные дороги), являются:

- создание и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

-обеспечение технических и эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне нормативных требований.

II. Состав и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а при необходимости - проектно-сметной документации, планирование, проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.2.	Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных  сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 160 (далее - Классификация работ).

- Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту, определяется путем сопоставления фактических показателей их состояния, определенных по результатам обследований с нормативными значениями.

- Обследование автомобильных дорог проводится путём визуального осмотра два раза в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний и осенний осмотры), в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р, и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС).

В целях обследования автомобильных дорог также проводится оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 150.

- Обследования автомобильных дорог осуществляется комиссией, утверждаемой постановлением администрации Любомировского сельского поселения, в составе представителей  администрации Любомировского сельского поселения, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ (по согласованию).

В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.5. По результатам обследования комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав   основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью приведения их транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов.

2.6. Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

На основании актов обследования автомобильных дорог планируются виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяются объемы и очередность их выполнения

2.7. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог администрацией Любомировского сельского поселения могут заключаться муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

III. Содержание и ремонт автомобильных дорог

3.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются постоянно (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам и дорожным сооружениям.

3.2. При ремонте автомобильной дороги проводится комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

3.3. Вид, сроки и состав ремонтных работ автомобильных дорог определяются на основании результатов оценки технического состояния автомобильных дорог, а также ежегодных планов проведения работ по ремонту, актов обследований дорог.

3.4. При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ.

IV. Финансирование работ

4.1. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Любомировского сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.

4.2. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог за счет средств бюджета Любомировского сельского поселения осуществляется в соответствии с бюджетной росписью в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете Любомировского сельского поселения на текущий финансовый год.