АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2013 года 				                                    	№ 06

с. Любомировка

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении

Руководствуясь  Федеральным  Законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях создания  условий  повышения  качества  жизни  населения  поселения, в соответствии с Уставом Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы сельского поселения                                                   В.А.Бондаренко

- УТВЕРЖДЕНО - Постановлением Администрации - Любомировского сельского поселения - от 25.02.2013 года № 6 - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА - ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - ОМСКОЙ ОБЛАСТИ - "Модернизация и развитие автомобильных дорог" - (2013 – 2017 годы)"

- ПАСПОРТ

- долгосрочной муниципальной целевой программы

- "Модернизация и развитие автомобильных дорог (2013 – 2017 годы)"

- в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района  Омской области

| Наименование | - Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог" (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Распоряжение Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 14.02.2013 г. № 10 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог" (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области |
| Заказчик | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Исполнитель-координатор | Ведущий специалист администрации Любомировского сельского поселения О. А. Михеева |
| Исполнители | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Основные целевые индикаторы | Ц1 капитальный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская - 250 мозле ФАП ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; ул. Юбилейная – 550 м; ул. Маяковского – 600 м. Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 150 м. Строительство дороги в с. Любомировка по ул. Садовая –170 м. и ул. Горького – 200 м. Ц2 ямочный ремонт дороги - д. Берёзовка (ул. Центральная, ул. Молодежная) – 900м; с. Любомировка: ямочный ремонт дороги до детского сада – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи ул. Новая 180 м. Ц3 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская 800м; строительство тротуара по ул. Лизы Чайкиной, к домам № 1 и № 2 – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Мира 300 м. Ц4 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Мира- 300 м. Ц5 Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 1150м. Капитальный ремонт дороги в д. Гончаровка – 800м.. |
| Сроки и этапы реализации | 2013 – 2017 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Финансовое обеспечение | Общие расходы местного бюджета на реализацию программы составляют 2340 тыс. рублей, в том числе: - в 2013 году – 850 тыс. рублей; - в 2014 году – 350 тыс. рублей; - в 2015 году – 400 тыс. рублей; - в 2016 году – 140 тыс. рублей; - в 2017 году – 600 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | - снижение к 2017 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям; - увеличение к 2017 году количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием (1 населенный пункт, д. Гончаровка). |

# 1. Сущность решаемых программой проблем

Активизация пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Таврического муниципального района Омской области.

Протяженность автомобильных дорог по Любомировскому сельскому поселению (далее Любомировское СП) составляет 16,6   км, в том числе с твердым покрытием – 14,6 км, с грунтовым покрытием – 2,0 км.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Любомировского СП Таврического муниципального района Омской области являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- наличие на территории поселения грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним;

- низкий уровень обустройства и ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог  создает угрозу безопасности перевозок.

Программа может эффективно решаться только с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей социального, экономического и научно-технического развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Любомировского СП.

# 2. Цели и задачи программы

Целями программы являются:

1) формирование сети безопасных автомобильных дорог;

2) обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Любомировского СП.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Любомировского СП, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) повышение качества дорожно-строительных и ремонтных работ и снижение их стоимости;

3) обеспечение населенных пунктов Любомировского СП круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Решение указанных задач обусловлено:

- улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог с твердым покрытием. При этом значительно сократятся транспортные издержки, что обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.

# 3. Сроки реализации программы

Выполнение программы планируется осуществить одним этапом в течение 2013-2017 годов.

Приоритетным направлением является поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

# 4. Объемы финансирования программы

Мероприятия программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспективного развития автомобильных дорог в Любомировском СП.

В целях решения задач программы необходимо выделение из местного бюджета 2340 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств из других источников финансирования, в том числе:

- из областного бюджета;

- из районного бюджета;

- из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы позволит добиться значительного улучшения качества автомобильных дорог, при этом реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению задач и достижению целей, определенных программой и позволит получить максимальный эффект от вложения бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а так же иных источников привлеченных в установленном порядке.

Общий объем финансирования программы на 2013-2017 годы за счет средств местного бюджета составит 2340 тыс. рублей в том числе: в 2013 году  –   850 тыс. рублей; в 2014 году  –   350 тыс. рублей;  в 2015 году  –  400 тыс. рублей; в 2016 году  –   140 тыс. рублей; в 2017 году  –   600 тыс. рублей.

В ходе реализации программы предполагает привлечение иных средств, в том числе из районного бюджета Таврического муниципального района Омской области.

# 5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит:

1) Произвести капитальный ремонт дорог с. Любомировка – участок дороги по  ул. Советскаяозле ФАП  ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, ул. Юбилейная, ул. Маяковского – 1400м. д. Гончаровка - 800 м;

2) провести ямочный ремонт 3,4 км автомобильных дорог;

3) провести строительство дорог 950м.

3) снизить себестоимость дорожных работ за счет применения новых технологий и технического оснащения организаций дорожного хозяйства.

Достижение результатов, определенных программой, повлияет на эффективность социально – экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района и проведения единой государственной политики в части:

- повышение уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам автомобильных услуг;

- увеличение инвестиционной привлекательности в целом Любомировского поселения;

- повышение автодорожной безопасности.

# 6. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы

Степень достижения целей и задач ЦП будет осуществляться по целевым индикаторам (ЦИ). Значения ЦИ будут сравниваться со значениями, предусмотренными и запланированными целевой программой.

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно, путём присвоения каждому ЦИ соответствующего балла:

- при выполнении ЦИ – 0 баллов;

- при увеличении ЦИ – (+) 1 балл за каждый процент увеличения;

- при снижении ЦИ – (-) 1 балл за каждый % снижения (Приложение).

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

Ц1 капитальный ремонт дороги - с. Любомировка  ул. Советская - 250 мозле ФАП  ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; ул. Юбилейная – 550 м; ул. Маяковского – 600 м. Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 150 м. Строительство дороги в с. Любомировка по ул. Садовая –170 м. и ул. Горького – 200 м

Ц2 ямочный ремонт дороги - д. Берёзовка (ул. Центральная, ул. Молодежная) – 900м; с. Любомировка: ямочный ремонт дороги до детского сада – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Новая 180 м.

Ц3 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская 800м; строительство тротуара по ул. Лизы Чайкиной, к домам № 1 и № 2 – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Мира 300 м.

Ц4 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Мира- 300 м.,

Ц5 Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 1150м. Капитальный ремонт дороги в д. Гончаровка – 800м.

При подготовке отчета о реализации Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

По результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы.

- 7. Перечень мероприятий  Программы

| № п/п | Любомировское сельское поселение | 2013-2017 | Исполнитель | 2013 г. тыс. руб. | 2014 г. тыс. руб. | 2015 г. тыс. руб. | 2016 г. тыс. руб. | 2017 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц1 капитальный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская - 250 мозле ФАП ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; ул. Юбилейная – 550 м; ул. Маяковского – 600 м. Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 150 м. Строительство дороги в с. Любомировка по ул. Садовая –170 м. и ул. Горького – 200 м. | 850 | Администрация Любомировского поселения | 850 |  |  |  |  |
| 2 | Ц2 ямочный ремонт дороги - д. Берёзовка (ул. Центральная, ул. Молодежная) – 900м; с. Любомировка: ямочный ремонт дороги до детского сада – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи ул. Новая 180 м. | 350 |  |  | 350 |  |  |  |
| 3 | Ц3 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка, ул. Советская 800м; с. Любомировка, строительство тротуара по ул. Лизы Чайкиной, к домам № 1 и № 2 – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Мира 300 м. | 400 |  |  |  | 400 |  |  |
| 4 | Ц4 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Мира- 300 м. | 140 |  |  |  |  | 140 |  |
| 5 | Ц5 Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 1150м. Капитальный ремонт дороги в д. Гончаровка – 800м.. | 600 |  |  |  |  |  | 600 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2340 тыс. руб. |  |  | 850 | 350 | 400 | 140 | 600 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМА № 1

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог" (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области

за		год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено целевой программой | Достигнуто | отклонение (в %) | Оценка в баллах |
| Ц1 капитальный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская - 250 мозле ФАП ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; ул. Юбилейная – 550 м; ул. Маяковского – 600 м. Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 150 м. Строительство дороги в с. Любомировка по ул. Садовая –170 м. и ул. Горького – 200 м. | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Ц2 ямочный ремонт дороги - д. Берёзовка (ул. Центральная, ул. Молодежная) – 900м; с. Любомировка: ямочный ремонт дороги до детского сада – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи ул. Новая 180 м | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Ц3 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская 800м; строительство тротуара по ул. Лизы Чайкиной, к домам № 1 и № 2 – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Мира 300 м. | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Ц4 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Мира- 300 м. | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Ц5 Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 1150м. Капитальный ремонт дороги в д. Гончаровка – 800м. |  |  |  |  |  |

ФОРМА 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

Долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог" (2013 – 2017 годы)" в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области

за		год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации год, балл | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц1 капитальный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская - 250 мозле ФАП ул. ском поселении 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; ул. Юбилейная – 550 м; ул. Маяковского – 600 м. Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 150 м. Строительство дороги в с. Любомировка по ул. Садовая –170 м. и ул. Горького – 200 м. | тыс. руб. |  |  |  |
| Ц2 ямочный ремонт дороги - д. Берёзовка (ул. Центральная, ул. Молодежная) – 900м; с. Любомировка: ямочный ремонт дороги до детского сада – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи ул. Новая 180 м | тыс. руб. |  |  |  |
| Ц3 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Советская 800м; строительство тротуара по ул. Лизы Чайкиной, к домам № 1 и № 2 – 100 м. Строительство дороги д. Весёлые Рощи, ул. Мира 300 м. | тыс. руб. |  |  |  |
| Ц4 ямочный ремонт дороги - с. Любомировка ул. Мира- 300 м. | тыс. руб. |  |  |  |
| Ц5 Ямочный ремонт дороги на улице Центральная в д. Весёлые Рощи – 1150м. Капитальный ремонт дороги в д. Гончаровка – 800м. |  |  |  |  |

Оценка эффективности целевой программы

Долгосрочной муниципальной целевой программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог" (2013 – 2017 годы)"

В Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области

за		год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка баллов | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снизилась |  |  |