**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 14 марта 2023 года № 24

с. Любомировка

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет о реализации муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы за 2022 год |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 18.02.2011 № 6 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Любомировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: Отчет о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту Администрации Любомировского сельского поселения Д.К. Киюкову не позднее 5 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Таврического муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения В.А. Бондаренко

|  |
| --- |
| Приложение № 1к Постановлению Администрации Любомировскогосельского поселения от 14.03.2023 года № 24ОТЧЕТ |
| о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022 – 2031 годы |
|  |
| на 1 января 2023 года |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |
| Код бюджетной классификации | Источник | Объем (рублей) 2022-й год <\*\*> | Наименование | Единица измерения | Значение |
| Всего | 2022-й год <\*\*> |
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт | <\*\*\*\*> | План | Факт |
| <\*\*\*> |  | <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Цель программы:**  Создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Любомировского сельского поселения |
| 1. **Задача**  Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;
 |
| 1. **Задача** Обеспечение более комфортных условий проживания населения Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области;
 |
| **Целевые показатели:**- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения |
|  | Мероприятие 1 Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | Всего, из них расходы за счет: | 305101,45 | 305101,45 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 305101,45 | 305101,45 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |
|  | Мероприятие 2 Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в с. Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка, | Всего, из них расходы за счет: | 308661,08 | 308661,08 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 308661,08 | 308661,08 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |
|  | Мероприятие 5 Нанесение дорожной разметки | Всего, из них расходы за счет: | 25800,00 | 25800,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 25800,00 | 25800,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |
|  | Мероприятие 6 Текущее, сезонное содержание дорог | Всего, из них расходы за счет: | 508 914,6 | 508 914,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 508 914,6 | 508 914,6 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |
|  | Мероприятие 7 Грейдерование дороги д. Гончаровка, д. Веселые Рощи | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |
| **Итого по программе** | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 1148477,13 | 1148477,13 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1148477,13 | 1148477,13 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | Х |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 14.03.2023 г №24

**Пояснительная записка**

**о реализации программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области**

**2022-2031 годы**

**за 2022 год**

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы утверждена постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 17.01.2022 г. № 01.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения Любомировского сельского поселения.

В 2022 году мероприятий по реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры реализовывались в объеме денежных средств предусмотренных в муниципальном дорожном фонде Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.