**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 18 марта 2025 года № 23

с.Любомировка

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет о реализации муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы за 2024 год |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 18.02.2011 № 6 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», руководствуясь УставомЛюбомировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:Отчет о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту Администрации Любомировского сельского поселения Д.К. Киюкову не позднее 5 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Таврического муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Любомировского сельского поселения В.А. Бондаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение№ 1  к Постановлению Администрации Любомировского  сельского поселения от 18.03.2025 года № 23  ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | |
| о реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022 – 2031 годы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| на 1 января 2025 года | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Источник | | Объем (рублей) 2024-й год <\*\*> | | Наименование | | Единица измерения | Значение | | | | |
| Всего | 2024-й год <\*\*> | | | |
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт | <\*\*\*\*> | План | | Факт | |
| <\*\*\*> |  | <\*\*\*> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| **Цель программы:**  Создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Любомировского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Задача** Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Задача** Обеспечение более комфортных условий проживания населения Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области; | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели:**  - модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2 Ремонт внутрипоселковых дорог в с. Любомировка, ул. Советская, Мира, Солнечная, Юбилейная, Садовая, Горького, д. Березовка ул. Центральная от 26 до д. 29, | | | Всего, из них расходы за счет: | 2171378,58 | | 2171378,58 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2171378,58 | | 2171378,58 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |
|  | Мероприятие 5Нанесение дорожной разметки | | | Всего, из них расходы за счет: | 49020,00 | | 49020,00 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 49020,00 | | 49020,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |
|  | Мероприятие 6 Текущее, сезонное содержание дорог | | | Всего, из них расходы за счет: | 1195738,17 | | 1195738,17 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1195738,17 | | 1195738,17 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |
|  | Мероприятие 7 Грейдерование дороги д. Гончаровка, д. Веселые Рощи | | | Всего, из них расходы за счет: | 28800,00 | | 28800,00 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 28800,00 | | 28800,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |
|  | Мероприятие 7 Проверка сметной документации в ценах за 1кв. 2024г на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная д. Березовка | | | Всего, из них расходы за счет: | 3200,00 | | 3200,00 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3200,00 | | 3200,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |
| **Итого по программе** | | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 3448136,75 | | 3448136,75 | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3448136,75 | | 3448136,75 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | | Х |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | Х | | Х |
| 4. Иных внебюджетных источников | Х | | Х |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 18.03.2025 г № 23

**Пояснительная записка**

**о реализации программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области**

**2022-2031 годы**

**за 2024 год**

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2022-2031 годы утверждена постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 17.01.2022 г. № 01.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения Любомировского сельского поселения.

В 2024 году мероприятий по реализации программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры реализовывались в объеме денежных средств предусмотренных в муниципальном дорожном фонде Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.