Сообщение

о принятии решения о подготовке проекта изменений и дополнений в    Правила землепользования и застройки Любомировского сельского  поселения Таврического муниципального района Омской области

В целях эффективного использования территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области и реализации прав и законных интересов физических лиц, Главой Любомировского сельского поселения принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, утвержденные решением Совета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 19.01.2017 г.  № 116  (далее - проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области:

утвержден постановлением Администрации Любомировского сельского поселения  от 15.06.2020 г. № 50

| Бондаренко В.А. | Глава Любомировского сельского поселения - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гриневич Е.М. | Ведущий специалист Администрации Любомировского сельского поселения- секретарь комиссии |
| Члены комиссии: Ермакович В.Е. Киюков Д.К. | Ведущий специалист сектора судебной и правовой защиты администрации Таврического муниципального района Ведущий специалист Администрации Любомировского сельского поселения |
| Овдовиченко А.Б. | Председатель комитета по делам градостроительства, архитектуры и газификации Администрации Таврического муниципального района Омской области (по согласованию) |
| Почалова Ю.В. | Депутат Совета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (по согласованию) |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки:

| № п/п | Вид работ (этап) | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения в соответствии с Уставом и его размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Таврического муниципального района Омской области | В течении 10 дней с даты принятия | Администрация |
| 2 | Подготовка проекта изменений и дополнений Правил землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Проект) | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования сообщения | Комиссия |
| 3. | Проверка Проекта изменений в ПЗЗ и направление Главе Любомировского сельского поселения | Не позднее 30 дней со дня поступления проекта | Администрация |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Глава Любомировского сельского поселения |
| 5. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней с даты принятия решения | Администрация |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ | Не более 1 месяца и не более3-х со дня опубликования проекта | Комиссия |
| 7. | Внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний | В зависимости от количества замечаний, не более 10 дней | Комиссия |
| 8. | Предоставление проекта изменений в ПЗЗ Главе Любомировского сельского поселения | После внесения изменений | Комиссия |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта в Совет Любомировского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней со дня предоставления проекта комиссией | Глава сельского поселения |
| 10. | Рассмотрение и утверждение проекта изменений в ПЗЗ | По плану работы Совета Любомировского сельского поселения | Совет Любомировского сельского поселения |
| 11. | Опубликование изменений в ПЗЗ | После принятия решения об утверждении, в соответствии с Уставом Любомировского сельского поселения | Администрация |

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений

в правила землепользования и застройки:

Заинтересованные лица вправе предоставить в Комиссию по землепользованию и застройке Любомировского сельского поселения предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки по адресу: 646814, Омская область, Таврический район, с. Любомировка, ул. Лесная, д. 1, адрес в сети Интернет: http://tavrich.omskportal.ru/, адрес электронной почты mun2302@mail.ru., до 17.08.2020 г.

График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 8 (38151) 3-46-34

Иные вопросы организации работ:

Информация о проведении публичных слушаний по вопросу внесения указанных изменений в Правила землепользования и застройки будет опубликована дополнительно.