Приложение № 2

к муниципальной программе

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области

«Устойчивое развитие территории

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы

**Подпрограмма "Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского сельского поселения"**

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| **Наименование подпрограммы муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | "Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского сельского поселения" |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы** | - |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2020 – 2027 годы |
| **Цель подпрограммы** | Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении. |
| **Задачи подпрограммы** | 1. Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения;  2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям. |
| **Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ** | 1. Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения;  2. Модернизация и развитие автомобильных дорог Любомировского сельского поселения. |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации** | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет **23403487,09**рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2020 году – 1198 368,79 рублей;  - в 2021 году – 2653237,20 рублей;  - в 2022 году – 4732187,46 рублей;  - в 2023году - 4462454,18 рублей;  - в 2024 году – 5073726,64 рублей;  - в 2025 году - 1 614635,52рублей;  - в 2026 году – 1 884332,30рублей.  -в 2027 году – 1784545,00 рублей  Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)** | 1 Модернизация электрических сетей поселения с внедрением энергосберегающих технологий % к предыдущему году:  - в 2020 году - 105 % к предыдущему году  - в 2021 году – 105 % к предыдущему году  - в 2022 году – 110 % к предыдущему году  - в 2023 году – 110 % к предыдущему году  - в 2024 году – 115 % к предыдущему году  - в 2025 году – 115 % к предыдущему году  - в 2026 году – 120 % к предыдущему году  - в 2027 год – 120 % к предыдущему году |
|  | 2. Протяженность отремонтированных  дорог общего пользования в км.;  - в 2020 году – ремонт 0,2 км дороги  - в 2021 году – ремонт 0,2 км дороги  - в 2022 году – ремонт 0,3 км дороги  - в 2023 году – ремонт 0,3 км дороги  - в 2024 году – ремонт 0,4 км дороги  - в 2025 году – ремонт 0,4 км дороги  - в 2026 году – ремонт 0,4км дороги  - в 2027 год – ремонт 0,4км дороги |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения**

**и прогноз ее развития**

Коммунальная инфраструктура Любомировского сельского поселения обеспечивает:

■       централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО МРСК Сибири);

■       централизованное водоснабжение населения и организаций (ОАО «Омскоблводопровод»);

■       централизованное снабжение населения и организаций природным газом (баллонный газ) («Газпром межрегионгаз Омск»);

■       водоотведение для населения и организаций с использованием КНС и выгребных ям и централизованным вывозом отходов (ООО «Тепловик»);

■       вывоз твердых коммунальных отходов, с 1 января 2019 года осуществляется в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ«**Об отходах производства и потребления». На территории Любомировского СП установлены оборудованные контейнерные площадки. Вывоз мусора осуществляет ООО Магнит.**

Коммунальному хозяйству Любомировского сельского поселения присущи следующие основные проблемы.

1)  *Технологические проблемы.*

Основные из них:

-    достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды);

2) *Экономические недостатки.*

Здесь, прежде всего, следует выделить:

-    убыточность существующей системы водоснабжения;

-    сверхнормативные расходы на ремонт.

3)  *Социальные проблемы.*

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-  неудовлетворительное качество водоснабжения - не соблюдаются параметры   качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

- высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги.

Общая сеть водопровода по Любомировскому СП составляет 16 км (с. Любомировка – 8,6 км, д. Веселые Рощи – 4,4 км, д. Березовка - 3 км). Из них 9,7 км – это стальные тубы (61% от общей длины водопровода), у которых процент износа более 70%, 4,4 км. - чугунные трубы (27,3% от общей длины водопровода), в связи с этим часто происходят порывы водопровода и утечки воды и, как следствие, происходит неучтенный расход воды.

В период 2014-2019 гг велась работа по восстановлению уличного освещения и к концу 2019 года в Любомировском сельском поселении большинство улиц освещено в пределах нормы. В 2020 году будет продолжена работа по замене ламп, вышедших из строя. Газификация с. Любомировка составляет 75%.

* С 2019 года в д. Березовка будет проходить газификация.
* Выполнение работ по строительству объекта Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического района Омской области -3540 км.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, выкосу сорной травы, отлову бездомных животных.

В ходе реализации целевой программы могут возникнуть определенные риски. Существует вероятность изменения требований к реализации мероприятий целевой программы, непосредственно влияющих на значение запланированных целевых индикаторов. Нейтрализация этих факторов может быть обеспечена за счет корректировки размеров финансирования соответствующего раздела целевой программы.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2 поставленных подпрограммой задач:

- Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения (далее задача 1);

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям (далее задача 2).

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 8 лет, рассчитан на период 2020 – 2027 годов (в один этап).

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий**

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения".

Создание условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения предусматривает комплекс следующих мероприятий:

- Содержание и ремонт уличного освещения;

- Развитие жилищно-коммунального комплекса;

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Модернизация и развитие автомобильных дорог Любомировского сельского поселения». Это мероприятие предусматривает реализацию следующего комплекса мероприятий:

- Текущее и сезонное содержание дорог;

- Реконструкция и ремонт дорог;

- мероприятия по организации безопасности дорожного движения.

**Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия ***"Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения"*** планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Содержание и ремонт уличного освещения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- увеличение отремонтированных (замененных) осветительных и установочных приборов уличного освещения*

Значение целевого индикатора определяется как количество (единиц)отремонтированных (замененных) осветительных и установочных приборов уличного освещения за отчетный период к количеству (единиц)отремонтированных (замененных) осветительных и установочных приборов уличного освещения за год, предшествующий отчетному, в процентах.

2) Капитальный ремонт многоквартирных домов (имеется в виду оплата взносов по капитальному ремонту многоквартирных домов, за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности), Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.*

Значение целевого индикатора определяется как объём использованных бюджетных средств на проведение данного мероприятия по отношению к запланированному объёму бюджетных средств на проведение данного мероприятия в отчётном году, в процентах.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

3) Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сп теплоснабжения населения. В части технического обследования центральных систем водоснабжения и актуализации схем теплоснабжения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- объём использования бюджетных средств*

Значение целевого индикатора определяется как объём использованных бюджетных средств на проведение данного мероприятия по отношению к запланированному объёму бюджетных средств на проведение данного мероприятия в отчётном году, в процентах.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

4) Осуществление части полномочий по строительству распределительных газовых сетей д. Березовка

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- количество газифицированных домов в д. Березовка;*

Значение целевого индикатора определяется как количество газифицированных домов д. Березовка в отчётном году, по отношению к общему количеству домов д. Березовка, подлежащих газификации, в процентах.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

6) Реализация прочих мероприятий по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселении

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- *уменьшение количества жалоб, поступивших в Администрацию Любомировского СП на работу ЖКХ.*

Значение целевого индикатора определяется как количества жалоб, поступивших в Администрацию Любомировского СП на работу ЖКХ в отчетном году к количеству жалоб, поступивших в Администрацию Любомировского СП на работу ЖКХ за год, предшествующий отчетному, единиц.

В рамках основного мероприятия ***"Мероприятие и развитие автомобильных дорог Любомировского сельского поселения"*** планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Текущее и сезонное содержание дорог

2) Реконструкция и ремонт дорог;

3) Мероприятия по организации безопасности дорожного движения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятий используется следующий целевой индикатор:

*- доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета.*

Значение целевого индикатора определяется как доля расходов на дорожное хозяйство в отчетном году по отношению к общему объёму расходов бюджета поселения в отчетном год, рассчитывается в процентах.

**Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет **23403487,09**рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2020 году – 1198 368,79 рублей;

- в 2021 году – 2653237,20 рублей;

- в 2022 году – 4732187,46 рублей;

- в 2023году - 4462454,18 рублей;

- в 2024 году – 5073726,64 рублей;

- в 2025 году - 1 614635,52 рублей;

- в 2026 году – 1 884332,30 рублей.

.-в 2027 году – 1784545,00 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 7 "Структура программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области "Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2020 – 2027 гг." к муниципальной программе.

**Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

**1.** Модернизация электрических сетей поселения с внедрением энергосберегающих технологий;

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

О1=А/В\*100%,

где О1- значение показателя ожидаемого результата,

А – количество установленных энергосберегающих ламп (уличное освещение) в отчетном году;

В – общее количество ламп (уличное освещение) в поселении

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП.

**2.** Протяженность отремонтированных дорог общего пользования

Ожидаемый результат измеряется в километрах и рассчитывается по формуле:

О3=А

где О3 - значение показателя ожидаемого результата,

А - протяженность отремонтированных дорог общего пользования в отчетном году;

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

**Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы**

Администрация Любомировского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20 июня 2013 года № 47 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.