**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 декабря 2017 года № 107

с. Любомировка

Об утверждении муниципальной программы

Любомировского сельского поселения Таврического

муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ, Постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района от 20.06.2013 г. № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Любомировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Любомировского сельского поселения В.А. Бондаренко

Муниципальная Программа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

**Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)** | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2018-2022 годы |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.  2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»;  - «Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | \* Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 660 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году – 200 000,00 рублей;  - в 2019 году – 120 000,00 рублей;  - в 2020 году – 100 000,00 рублей;  - в 2021 году – 120 000,00 рублей;  - в 2022 году – 120 000,00 рублей;  \* - Программа будет реализовываться при финансировании из федерального, областного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы**

Благоустройство и озеленение территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Любомировское СП) в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На территории Любомировского СП общее число многоквартирных домов 5 и общественных территорий 21 единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 6 процента от общего количества.

Вопросы благоустройства территории Любомировского СП требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов Любомировского СП, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

В 2017 году в Омской области началась реализация подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», в рамках которой на территории Любомировского СП на 2018 год запланировано:

благоустройство и ремонт 2 наиболее посещаемых муниципальных территорий (автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лизы Чайкиной и Искусственное покрытие поверхности общественной территории (площадка перед домом культуры с. Любомировка ул. Лизы Чайкиной), а также благоустройство и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 3 многоквартирных домов (ул. Лизы Чайкиной д. 3, д. 4, д. 5).

Данная подпрограмма позволит за 2018 год привести часть территорий в Любомировском СП в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей;

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

**Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Любомировского СП.

При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «ЖКХ и городская среда»), а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

В целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Любомировского СП, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий в соответствие с Постановлением Правительства Омской области от 29.08.2017 N 247-п "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения".

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области;

2) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

**Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации**

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 – В1,

где:

A1 – доля населения Любомировского СП, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любомировского СП в отчетном году, процентов;

B1 – доля населения Любомировского СП, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любомировского СП, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий Любомировского СП.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 – В2,

где:

A2 – доля площади благоустроенных общественных территорий Любомировского СП от общей площади общественных территорий Любомировского СП в отчетном году, процентов;

B2 – доля площади благоустроенных общественных территорий Любомировского СП от общей площади общественных территорий Любомировского СП в году, предшествующем отчетному году, процентов;

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы**

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов (в один этап).

**Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 660 000,00 рублей в ценах соответствующих лет\*, в том числе:

- в 2018 году – 200 000,00 рублей;

- в 2019 году – 120 000,00 рублей;

- в 2020 году – 100 000,00 рублей;

- в 2021 году – 120 000,00 рублей;

- в 2022 году – 120 000,00 рублей;

\* - Программа будет реализовываться при финансировании из федерального, областного бюджетов

**Раздел 7. Описание системы управления реализацией**

**муниципальной программы**

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Глава Любомировского СП. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет координатор муниципальной программы во взаимодействии с соисполнителем муниципальной программы, исполнителем основных мероприятий.

По итогам отчетного года координатор муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20 июня 2013 года № 47 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

**Раздел 8. Подпрограммы**

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной Программе Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

«Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной Программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица  измерения | Значение | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 60 | 40 |  |  | | |  |
| 2. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Омской области | % | 5 |  | 5 | 5 | | | 5 |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского СП | % | 60 | 40 |  |  | | |  |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы  «Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Любомировского СП | % | 5 |  | 5 | 5 | | | 5 |

Приложение 2 к Муниципальной Программе Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

**1. Паспорт Подпрограммы**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| **Наименование подпрограммы муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» - (далее подпрограмма) |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы** | - |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2018 – 2022 годы |
| **Цель подпрограммы** | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Любомировское СП) |
| **Задачи подпрограммы** | 1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП (далее задача 1);  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП (далее задача 2). |
| **Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ** | 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП;  2. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП. |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации** | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 140 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году – 70 000,00 рублей;  - в 2019 году – 30 000,00 рублей;  - в 2020 году – 0 рублей;  - в 2021 году – 40 000,00 рублей;  - в 2022 году – 0 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)** | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов ежегодно на 50 процентов |

**2. Сфера социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития**

Качество жизни населения Любомировского СП должно характеризоваться, в том числе, уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского СП (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий составляет 6 процентов по отношению к общему числу дворовых территорий.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, детские игровые площадки, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство села не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень видов работ).

**Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2 поставленных подпрограммой задач:

- Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП (далее задача 1);

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП (далее задача 2).

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов (в один этап).

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий**

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП».

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП предусматривает комплекс следующих мероприятий:

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области;

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области;

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП».

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП предусматривает комплекс следующих мероприятий - согласно минимальному и дополнительному перечню видов работ (Приложение № 1,2):

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт детской площадки, ремонт цветников (палисадников));

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт цветников (палисадников)).

**6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «***Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП***» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области;

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области;

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- *количество отремонтированных дворовых территорий*

И=

где:

Bi – количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

В рамках основного мероприятия ***Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП*** планируется выполнение следующих мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт детской площадки ремонт, цветников (палисадников));

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек ремонт, цветников (палисадников)).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий*

Р = А – В,

где:

А – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

**Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 140 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году –70 000,00 рублей;

- в 2019 году – 30 000,00 рублей;

- в 2020 году – 0 рублей;

- в 2021 году – 40 000,00 рублей;

- в 2022 году – 0 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в [приложении](consultantplus://offline/ref=36965D7B2E0C84C6FB26697DF00CCD97767BC899244D64E9285CFCC1DE0752CDB588E272F9CF013FF38DA6y2B0K) № 4 Структура муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

**Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1– В1,

где:

А1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

**Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы**

Администрация Любомировского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20 июня 2013 года № 47 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов;

2. Установка скамеек;

3. Установка урн.

Приложение № 2

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Оборудование детских площадок;

2. Ремонт цветников (палисадников)

Приложение 3 к Муниципальной Программе Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

**1. Паспорт Подпрограммы**

**«Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| **Наименование подпрограммы муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | «Благоустройство общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области» |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы** | - |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия** | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| **Сроки реализации подпрограммы** | 2018 – 2022 годы |
| **Цель подпрограммы** | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  (далее – Любомировское СП) |
| **Задачи подпрограммы** |  |
| **Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ** | 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Любомировского СП;  2. Благоустройство общественных территорий Любомировского СП |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации** | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 520 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:  - в 2018 году – 130 000,00 рублей;  - в 2019 году – 90 000,00 рублей;  - в 2020 году – 100 000,00 рублей;  - в 2021 году – 80 000,00 рублей;  - в 2022 году – 120 000,00 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)** | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Любомировского СП ежегодно на Х процента |

**2. Сфера социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития**

В настоящее время в Любомировского СП  наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Любомировского СП. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов - необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и повышению комфортных условий для проживания населения на территории Любомировского СП, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

**3. Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2-х поставленных подпрограммой задач:

- Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Любомировского СП;

- Благоустройство общественных территорий Любомировского СП.

**Раздел 4. Срок реализации подпрограммы**

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов (в один этап).

**Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий**

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любомировском СП»

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любомировском СП предусматривает комплекс следующих мероприятий:

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лизы Чайкиной (от поворота трассы Омск-Русская Поляна включая перекресток ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от перекрестка ул. Лесная - ул. Лизы Чайкиной до д. 41 ул. Советская) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от перекрестка с ул. Горького ул. Садовая ул. Садовая д.25, ул. Садовая д. 28) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная (от перекрестка ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная до ул. Лесная д. 12) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Солнечная (от перекрестка с ул. Маяковского ул. Солнечная до ул. Солнечная д.46) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

2. Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт общественных территорий Любомировского СП»

Ремонт общественных территорий Любомировского СП, предусматривает следующее мероприятие:

- Ремонт площади по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 6 в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

**6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия ***«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любомировском СП»*** планируется выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лизы Чайкиной (от поворота трассы Омск-Русская Поляна включая перекресток ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от перекрестка ул. Лесная - ул. Лизы Чайкиной до д. 41 ул. Советская) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от перекрестка с ул. Горького ул. Садовая ул. Садовая д.25, ул. Садовая д. 28) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная (от перекрестка ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная до ул. Лесная д. 12) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Солнечная (от перекрестка с ул. Маяковского ул. Солнечная до ул. Солнечная д.46) в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- количество отремонтированных автомобильных дорог*

*общего пользования местного значения*

А=

где:

- количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП.

В рамках основного мероприятия ***«Ремонт общественных территорий Любомировского СП»*** планируется выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт площади по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 6 в с. Любомировка Таврического МР Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

*- объём использования бюджетных средств на* *капитальный ремонт многоквартирных домов.*

*D=C/J\*100%*

где:

*D -* объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов;

*С -* объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, факт в тыс. руб.;

*J -* объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, план в тыс. руб.;

Значение целевого индикатора определяется как объём использованных бюджетных средств на проведение данного мероприятия по отношению к запланированному объёму бюджетных средств на проведение данного мероприятия в отчётном году, в процентах.

**Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 520 000,00 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2018 году – 130 000,00 рублей;

- в 2019 году – 90 000,00 рублей;

- в 2020 году – 100 000,00 рублей;

- в 2021 году – 80 000,00 рублей;

- в 2022 году – 120 000,00 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в [приложении](consultantplus://offline/ref=36965D7B2E0C84C6FB26697DF00CCD97767BC899244D64E9285CFCC1DE0752CDB588E272F9CF013FF38DA6y2B0K) № 4 Структура муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

**8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата «Увеличение доли благоустроенных общественных территорий».

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А – В,

где:

А – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.

**Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы**

Администрация Любомировского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20 июня 2013 года № 47 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Муниципальной Программе Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | |
|  |  |  |  | Структура муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации | | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | | | | |
| с (год) | по (год) | Источник | Объем (тысяч рублей) | | | | | | Наименование | Единица измере ния | Значение | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Цель : Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области** | | 2018 год | 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 1. "1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"** | | 2018 год | 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 1 "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области " | | 2018 год | 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1 . "1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП " | 2018 год | 2022 год | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любомировского СП" |  |  | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области | 2018 | 2018 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 70 000,00 | 70 000,00 | Х | Х | Х | Х | количество отремонтированных дворовых территорий | единиц | 2 | 2 | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 70 000,00 | 70 000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области | 2019 | 2019 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | Х | 30 000,00 | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 30 000,00 | Х | 30 000,00 | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Задача 2 . "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП" | 2018 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 40 000,00 | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 40 000,00 | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х |  |
| 2. Поступлений целевого характера | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любомировского СП" |  |  | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 40 000,00 | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 40 000,00 | Х | Х | Х | 40 000,00 | Х |
| 2. Поступлений целевого характера | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. ул. Лизы Чайкиной д.1, д.2, в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт детской площадки ремонт, цветников (палисадников)) | 2021 | 2021 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 16 000,00 | Х | Х | Х | 16 000,00 | Х | увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 16 000,00 | Х | Х | Х | 16 000,00 | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Лизы Чайкиной д.3, д.4, д.5 в с. Любомировка Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт цветников (палисадников)) | 2021 | 2021 | Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 24 000,00 | Х | Х | Х | 24 000,00 | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 24 000,00 | Х | Х | Х | 24 000,00 | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы | |  |  | Администрация Любомировского СП, методист по спорту, специалист по работе с молодёжью | Всего, из них расходы за счет: | 140 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | Х | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 140 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | Х | 40 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2. "Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"** | | 2018 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель подпрограммы 2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | | 2018 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Задача 1 . "Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Любомировского СП" | 2018 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любомировском СП" | 2018 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
| 1.1.1 | Мероприятие1. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по **ул. Лизы Чайкиной** (от поворота трассы Омск-Русская Поляна включая перекресток ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная) в с. Любомировка Таврического МР Омской области | 2018 | 2018 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 100 000,00 | 100 000,0 |  |  |  |  | количество отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 100 000,00 | 100 000,0 |  |  |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по **ул. Советская** (от перекрестка ул. Лесная - ул. Лизы Чайкиной до д. 41 ул. Советская) в с. Любомировка Таврического МР Омской области. | 2019 | 2019 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 90 000,00 | Х | 90 000,00 | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 90 000,00 | Х | 90 000,00 | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по **ул. Садовая** (от перекрестка с ул. Горького ул. Садовая ул. Садовая д.25, ул. Садовая д. 28) в с. Любомировка Таврического МР Омской области. | 2020 | 2020 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 100 000,00 | Х | Х | 100 000,00 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 100 000,00 | Х | Х | 100 000,00 | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по **ул. Лесная** (от перекрестка ул. Советская, ул. Лизы Чайкиной ул. Лесная до ул. Лесная д. 12) в с. Любомировка Таврического МР Омской области. | 2021 | 2021 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 80 000,00 | Х | Х | Х | 80 000,00 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 80 000,00 | Х | Х | Х | 80 000,00 | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Мероприятие 5. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по **ул. Солнечная** (от перекрестка с ул. Маяковского ул. Солнечная до ул. Солнечная д.46) в с. Любомировка Таврического МР Омской области | 2022 | 2022 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 120 000,00 | Х | Х | Х | Х | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 120 000,00 | Х | Х | Х | Х | 120 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Задача 2 . "Благоустройство общественных территорий Любомировского СП" |  |  | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|
| 2.1. | Основное мероприятие 2. "Ремонт общественных территорий Любомировского СП" |  |  | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Ремонт площади по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 6 в с. Любомировка Таврического МР Омской области | 2018 | 2018 | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х | объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | % | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 30 000,00 | 30 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы | |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 520 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. Поступлений целевого характера | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе | |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 660 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 660 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |